ESTRUTURA TÍPICA DE UM PROJETO/AVALIAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES:

# Apresentação

Texto introdutório de apresentação do projeto.

# Entrevistas Técnicas / Transcrição

A idéia aqui é conversar com todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com o sucesso (e também com o eventual fracasso) do projeto, garantindo que todos terão oportunidade de apresentar suas opiniões sobre os resultados esperados para o projeto.

Algumas equipes precisam ser envolvidas. Entre elas:

## Informática

É bom que algumas pessoas da área de informática sejam ouvidas, mas temos que tomar cuidado para não concentrar todas as entrevistas apenas no pessoal de informática.

## Diretoria

É muito interessante que pelo menos um dos diretores seja ouvido.

## Gerências

Escolher as gerências diretamente afetadas pelo projeto.

## Demais usuários

Aqui está a oportunidade de ouvir usuários particularmente envolvidos no desenvolvimento do projeto. Sempre temos alguns usuários “especiais”.

Resumo das expectativas & conclusões: as entrevistas devem ser resumidas, sempre de forma isenta, para simplificar a análise. As principais conclusões precisam estar identificadas pontualmente.

# Avaliação da Situação Atual

O ideal é que este trabalho seja feito rigorosamente com base na documentação coletada no ambiente, e não com base em “opiniões” ou “o que foi visto”.

## Instalações Físicas

Analisar espaços disponíveis, principalmente dos pontos de concentração, topologia do ambiente e encaminhamentos de cabos;

## Instalações auxiliares

Análise superficial das instalações elétricas, de aterramento e climatização;

## Canais de comunicação locais e remotos

É importante citar, caso existam, quais são os canais de comunicação remotos contratados junto às operadoras de telecomunicações.

## Infra-estrutura de aplicações

Descrever o tipo de aplicação em uso, explicando se existem limitações de localização ou de abrangência de usuários para o uso das mesmas.

## Nível de informatização

Analisar a existência de possíveis rotinas e aplicações que tendem a ser informatizadas, principalmente aquelas que podem afetar o desempenho ou especificação futura do ambiente de rede.

## Satisfação e treinamento dos Usuários

Usuários treinados implicam em menores solicitações, tanto da rede, como do ambiente de informática como um todo.

## Solução tecnológica

Descrever, novamente de forma isenta, os protocolos, produtos e equipamentos em uso no ambiente.

## Medições de tráfego, desempenho e outros parâmetros

Se for possível, incluir resultados mensuráveis de medições feitas no local.

## Rotinas de Operação e Manutenção

Falar sobre aspectos como manutenção preventiva, contratos de reposição, procedimentos de manutenção corretiva e ampliações, principalmente quanto aos aspectos que podem influenciar a performance e estabilidade da rede.

# Apresentação da Solução Atual

## Diretrizes Básicas

Descrever o objetivo principal do projeto segundo o cliente (com base nas entrevistas, e não na sua opinião!

Vale incluir uma analise de premissas das aplicações a serem utilizadas, como Voz, Conexões de Dados, Conexões Wireless etc. E bom destacar, caso existam (sempre existem), os serviços ausentes do escopo do projeto.

## Normas técnicas aplicáveis

E sempre bom deixar claro que o projeto obedece a normas especificas, e não a sua vontade ou gosto.

## Topologia

Alem do desenho básico, e bom apresentar recursos de redundância e tecnologias de passivos e ativos aplicáveis no desenho.

## Opções Tecnológicas

Descrição de cada opção, tecnologia e produtos selecionados. E interessante incluir um levantamento simplificado de Custos & Prazos de implementação por solução.

## Infra-estrutura

Falar dos aspectos de infra-estrutura, como tubulações, calhas, racks etc.

## Componentes Passivos

Seguir na descrição os subsistemas de cabeamento estruturado.

## Componentes Ativos

Descrever os switches por nível (borda e depois núcleo), associando a topologia apresentada anteriormente.

## Instalações auxiliares básicas

## Recursos Humanos

Recomendação de recursos necessários & qualificação, alem de treinamentos específicos e regulares. Isso tanto para a administração e operação da rede, como para usuários específicos.

# Rotinas de Manutenção Preventiva

# Plano de Contingência

# Implementação de Manutenção

E bom falar do orçamento estimado para manutenção de cada opção de solução. Normalmente investimentos mais altos implicam em redução dos custos de manutenção, e e bom que isto fique claro.

# Quantitativos previstos

E bom separar infra-estrutura, passivos e ativos, e departamento ou setor.

# Orçamento Implantação

# Cronograma estimado de Implantação

# Validade do Projeto

# Conclusões

# Anexos

## Plantas Baixas

## Diagramas de Interligação

## Sugestão de Documentação

## Especificações Técnicas de Produtos e Equipamentos

## Glossário de Termos Técnicos

## Documentação eletrônica